ODTÜ PUSULA

Proje Analiz ve Yayın Hazırlık Raporu

Hazırlayan: Claude

Tarih: 12 Şubat 2026

# Yönetici Özeti

ODTÜ Pusula, ODTÜ öğrencilerinin ders ve hoca değerlendirmelerini paylaşabilecekleri kapsamlı bir Next.js platformudur. Proje genel olarak iyi durumda ve çalışır vaziyettedir. Ancak yayına çıkmadan önce bazı kritik ve orta öncelikli iyileştirmeler yapılması gerekmektedir.

Proje İstatistikleri:

✓ Toplam 25 sayfa tamamlanmış

✓ 149 TypeScript dosyası

✓ 11 test dosyası mevcut

✓ CI/CD pipeline yapılandırılmış

✓ Güvenlik headers aktif

# 1. Mevcut Durum Analizi

## 1.1 Güçlü Yönler

✓ Modern teknoloji stack: Next.js 16, React 19, TypeScript

✓ Kapsamlı sayfa yapısı: 25 sayfa tamamlanmış

✓ Güvenlik yapılandırması: CSP, CORS, rate limiting

✓ CI/CD pipeline hazır: GitHub Actions ile otomatik test ve deploy

✓ Database schema tam: Prisma ile iyi yapılandırılmış

✓ Admin paneli mevcut: Moderasyon özellikleri hazır

✓ Email doğrulama sistemi aktif

✓ Profesyonel landing page tasarımı

## 1.2 İyileştirilmesi Gereken Alanlar

⚠ Test coverage düşük - daha fazla test gerekli

⚠ SEO optimizasyonu eksik (robots.txt, sitemap)

⚠ Performans optimizasyonları gerekli

⚠ Analytics ve monitoring kurulmalı

⚠ Error tracking sistemi eksik

# 2. Test Coverage Analizi

## 2.1 Mevcut Testler

Projede şu an 11 test dosyası mevcut. Unit testler, integration testler ve E2E testler bulunmaktadır.

## 2.2 Eksik Test Alanları - Kritik

• Admin panel testleri

• Professor review API testleri

• Search functionality testleri

• Rate limiting testleri

# 3. Eksik Özellikler

## 3.1 SEO ve Web Standartları

✗ robots.txt dosyası yok

✗ sitemap.xml yok

✗ Metadata optimizasyonu eksik

✗ Open Graph tags eksik

## 3.2 Monitoring ve Analytics

✗ Error tracking kurulmamış

✗ Analytics yok

✗ Performance monitoring yok

# 4. Performans Optimizasyonları

## 4.1 Image Optimization

• Next.js Image component kullanımı yaygınlaştırılmalı

• Lazy loading tüm görsellere uygulanmalı

## 4.2 Database Query Optimization

• N+1 query problemleri kontrol edilmeli

• Pagination tüm listeleme sayfalarında uygulanmalı

## 4.3 Bundle Size

• Bundle analyzer ile büyük kütüphaneler tespit edilmeli

• Dynamic imports ile code splitting uygulanmalı

# 5. Deployment Hazırlığı

## 5.1 Kritik Environment Variables

• DATABASE_URL (Supabase pooled connection)

• DIRECT_URL (Migrations için)

• NEXTAUTH_SECRET

• SMTP_* variables (Email için)

• UPSTASH_REDIS_* (Rate limiting)

## 5.2 Database Migration

1. npx prisma migrate deploy

2. npx prisma db seed

3. İlk admin kullanıcısı oluştur

# 6. Eylem Planı

## Faz 1: Kritik (1-2 Gün)

Bu adımlar olmadan yayına çıkılmamalı.

1. Environment variables Vercel'de yapılandır

2. Database migration ve seed işlemleri

3. robots.txt ve sitemap.xml oluştur

4. Error tracking kurulumu (Sentry)

5. Analytics kurulumu

6. Production smoke test

## Faz 2: Yüksek Öncelik (3-5 Gün)

1. Admin panel testleri

2. Search functionality testleri

3. Image optimization

4. Loading states ve error boundaries

## Faz 3: Orta Öncelik (1-2 Hafta)

1. Bundle size optimization

2. Caching stratejisi

3. E2E test coverage artır

# 7. Sonuç

ODTÜ Pusula projesi, iyi yapılandırılmış ve kapsamlı bir platformdur. Temel altyapı sağlam, güvenlik önlemleri yerinde ve kodlama standartları yüksektir.

Yayına Hazırlık Durumu: 85%

## Kritik Adımlar

1. Environment variables yapılandırması

2. Database migration ve seed

3. Error tracking kurulumu

4. Production smoke test

## Önerilen Timeline

• Kritik adımlar: 1-2 gün

• Beta testing: 1-2 hafta

• Full launch: 2-3 hafta içinde

Bu raporda belirtilen adımları takip ederek, ODTÜ Pusula'yı başarılı bir şekilde yayına alabilirsiniz. Başarılar dilerim!